投 标 文 件

矿井货车倒矿智能管控系统开发项目

项目编号：HXKY-ZB-2026-0325

投标人：武汉黑曜石信息科技有限公司

投标总价：人民币肆拾伍万陆仟元整（¥456,000.00）

第八组

成员：刘展硕，马鼎盛，尚嘉鹏，洪誉文，张宇琪，胡良安

（课堂模拟项目 · 单位名称与编号可按小组设定替换）

二〇二六年九月

一、评标指引表

为方便评委专家评标，快速找到评标事项与投标文件所对应的位置，投标人按招标文件格式编制本项目评标指引表如下。

| 一、资格性审查指引 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格性检查项目 | 证明文件 | 所在章节 |
| 1 | 具有独立法人资格，持有有效营业执照 | 营业执照副本复印件 | 七、（二）1 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 近一年财务报表及书面声明 | 七、（二）2 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 书面声明及人员证书 | 七、（二）3 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社保的良好记录 | 近三个月纳税与社保证明 | 七、（二）4 |
| 5 | 近三年内无重大违法记录 | 投标承诺函第 2 条 | 二 |
| 6 | 未被列入失信被执行人等名单 | 信用中国查询截图 | 七、（二）5 |
| 7 | 投标文件已签署盖章、保证金从基本账户转出 | 投标函、保证金凭证 | 五、七 |
| 二、符合性审查指引 |  |  |  |
| 序号 | 符合性检查项目 | 说 明 | 所在章节 |
| 1 | 未将一个包中的内容拆开投标 | 整体投标，未拆分 | 五 |
| 2 | 未提交替代方案 | 仅提交一套投标方案 | 五 |
| 3 | 投标总价未超过最高投标限价 | 投标总价 456,000.00 元，低于限价 480,000.00 元 | 六 |
| 4 | 仅有一个报价 | 开标一览表与分项报价清单一致 | 唱标信封、六 |
| 5 | 报价不低于成本 | 详见投标承诺函第 8 条及成本说明 | 二、六 |
| 6 | 实质性满足招标文件商务、技术要求 | 详见《实质性响应条款响应情况》 | 十二 |
| 7 | 报价无严重缺漏项 | 分项报价清单涵盖招标文件全部建设内容 | 六 |
| 8 | 服务期限满足招标文件要求 | 6 个月完成开发部署，质保 12 个月 | 八、九 |
| 三、综合评分指引 |  |  |  |
| 评分类别 | 评分项目 | 分值（权重） | 对应章节 |
| 价格 | 投标报价 | 20 | 唱标信封、六 |
| 技术 | 项目需求理解与总体技术方案 | 12 | 八、1 |
|  | 车牌识别专项方案 | 8 | 八、2 |
|  | 卸货次数统计与防作弊方案 | 8 | 八、3 |
|  | 电子围栏与轨迹管控方案 | 7 | 八、4 |
|  | 项目重点难点分析及应对措施 | 5 | 八、5 |
|  | 质量、进度与数据安全保障措施 | 5 | 八、7 |
| 综合实力 | 体系认证情况 | 5 | 七、（二）6 |
|  | 同类项目业绩情况 | 6 | 七、（三） |
|  | 拟安排项目负责人情况 | 5 | 七、（四） |
|  | 拟安排项目主要团队成员情况 | 8 | 七、（四） |
|  | 自主知识产权情况 | 6 | 七、（五） |
| 诚信与售后 | 诚信记录 | 2 | 七、（二）5 |
|  | 售后服务与培训承诺 | 3 | 九、八、8 |

二、投标承诺函

华盛矿业（集团）有限公司：

我单位深知本项目对贵单位的重要性和紧迫性，亦了解贵单位对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：

· 1. 我单位本招标项目所提供的服务未侵犯知识产权。

· 2. 我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

· 3. 我单位参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与采购活动且在有效期内的情况。

· 4. 我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

· 5. 我单位未被列入“信用中国”失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及经营异常名录。

· 6. 我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害招标人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

· 7. 我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

· 8. 我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

· 9. 我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实存在虚假资料的，愿接受相应处理并承担法律责任。

· 10. 我单位承诺不非法转包、违法分包。

· 11. 我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。

· 12. 我单位承诺不对招标人进行贿赂、进行有偿报答，不进行任何形式的利益输送，不组织宴请和娱乐等消费活动，不赠送礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等。

· 13. 我单位承诺不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一项目投标的情形。

· 14. 我单位承诺中标后按招标文件要求提交履约保证金，并按期签订合同。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给招标人带来的损失。

承诺单位（盖章）：武汉黑曜石信息科技有限公司

法定代表人（签字）：                    日期：    年   月   日

三、法定代表人资格证明书

单位名称：武汉黑曜石信息科技有限公司

地    址：湖北省武汉市洪山区南李路208号

姓    名：兰佳奇    性别：男     年龄：48 岁     职务：董事长

系 武汉黑曜石信息科技有限公司 的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：武汉黑曜石信息科技有限公司        日期：    年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件（加盖公章）。

四、法定代表人授权书

致：华盛矿业（集团）有限公司：

武汉黑曜石信息科技有限公司 法定代表人 兰佳奇（董事长）授权 周志辰（市场经理）为本公司合法代理人，参加贵方组织的 矿井货车倒矿智能管控系统开发项目（项目编号：HXKY-ZB-2026-0325）项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。

被授权人：周志辰              职务：市场经理

联系电话：027-000000    身份证号码：

投标人（盖章）：武汉黑曜石信息科技有限公司

法定代表人（签名）：                    被授权人（签名）：

附：被授权人的身份证复印件（加盖公章）。

五、投标函

投标函

致：华盛矿业（集团）有限公司

根据贵方 矿井货车倒矿智能管控系统开发项目 的招标公告（项目编号为 HXKY-ZB-2026-0325），本人经 武汉黑曜石信息科技有限公司 法定代表人授权，正式代表投标人 武汉黑曜石信息科技有限公司，提交开标一览表 1 份、投标文件正本 1 份、副本 4 份及附有投标文件的电子文档。

据此函，本人代表投标方保证，所提供的全部资料是真实的。本人承诺：

· （1）我方愿以开标一览表中的投标报价 人民币肆拾伍万陆仟元整（¥456,000.00）并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷；

· （2）我方承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务；

· （3）我方已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件修改书（如有）、参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不清楚或误解的问题提出质疑投诉的权利；

· （4）我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束；如果在投标有效期内撤回其投标，投标保证金将全部被没收；

· （5）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同；

· （6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料；

· （7）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标；

· （8）我方承诺服务期限为合同签订之日起 6 个月内完成开发部署并进入试运行，系统免费质保及运维期 12 个月。

与本投标有关的正式通信方式：

地址：湖北省武汉市洪山区南李路208号      邮政编码：430070

电话：027-123456       传真：027-123456

基本账户开户银行名称：招商银行股份有限公司武汉雄楚支行

基本账户开户银行帐号：0000 0000 0000 0000

基本账户开户银行地址：湖北省武汉市洪山区南李路208号

投标人代表姓名（签字）：              公章：武汉黑曜石信息科技有限公司

日期：    年   月   日

六、分项报价清单表

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研与方案设计 | 1 项 | 28,000.00 | 需求调研、需求分析、需求规格说明书、概要/详细设计、原型设计 |
| 2 | 车牌识别与车辆档案管理模块 | 1 套 | 56,000.00 | 视频流接入、识别结果二次校验、复核纠错、车辆/司机档案、黑白名单 |
| 3 | 卸货次数自动统计模块 | 1 套 | 78,000.00 | 四重校验计次引擎、异常识别、防篡改留痕、对账与结算数据输出 |
| 4 | 电子围栏与轨迹管控模块 | 1 套 | 62,000.00 | 围栏绘制与策略、越界/非指定区域卸矿判定、告警、轨迹回放 |
| 5 | 数据统计与可视化看板 | 1 套 | 45,000.00 | 多维统计报表、调度大屏、报表导出 |
| 6 | 预警处置与移动端应用 | 1 套 | 40,000.00 | 告警分级推送、工单闭环、移动端 H5 查询与审批 |
| 7 | 对外接口对接（地磅/视频/结算系统） | 1 套 | 52,000.00 | REST API 开发、数据同步、接口文档与联调 |
| 8 | 系统管理、安全与权限 | 1 套 | 30,000.00 | 组织/角色/数据权限、审计日志、备份恢复、等保二级适配 |
| 9 | 系统测试 | 1 项 | 25,000.00 | 单元、集成、性能、安全、验收测试及测试报告 |
| 10 | 部署实施与上线 | 1 项 | 22,000.00 | 内网私有化部署、数据初始化、试运行保障 |
| 11 | 培训 | 1 项 | 10,000.00 | 3 场次、累计 12 课时现场培训及教材、考核 |
| 12 | 质保期运维服务（12 个月） | 1 年 | 8,000.00 | 7×24 响应、缺陷修复、半年度巡检 |
| 投标总价 | 人民币肆拾伍万陆仟元整（¥456,000.00） |  | 456,000.00 | 含税 |

注：1. 所有价格均按招标文件规定的货币单位（人民币）填写；2. 投标总价为以上各分项价格之和，未超过最高投标限价人民币肆拾捌万元整（¥480,000.00）；3. 本报价为包干价，已包含软件开发的全部成本、税费、差旅、培训、验收及质保期运维费用，合同期内不作调整。

供应商名称：武汉黑曜石信息科技有限公司        供应商代表姓名：

七、供应商情况介绍

（一）供应商一览表

| 序号 | 项目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照 |  | 提供复印件 |
|  | 1. 注册年度及统一社会信用代码 | 2016 年注册；91420111MA4KXLFC3J |  |
|  | 2. 注册资金 | 人民币 100 万元 |  |
|  | 3. 经营场所 | 湖北省武汉市洪山区南李路208号 |  |
|  | 4. 有效期 | 长期 |  |
| 二 | 其他资格（质）证书 |  | 提供复印件 |
|  | 1. 高新技术企业证书 | 证书编号：GR2020325799，有效期三年 |  |
|  | 2. ISO9001 质量管理体系认证 | 证书编号：123445，通过年审 |  |
|  | 3. ISO/IEC 27001 信息安全管理体系认证 | 证书编号：123456，通过年审 |  |
| 三 | 主营业务 | 地理信息（GIS/BIM）与工业视觉应用开发、行业管理信息系统定制开发、数据治理与可视化服务 |  |

（二）供应商资格证明文件

· 1. 工商营业执照副本复印件（加盖公章）；

· 2. 近一年财务报表及健全财务会计制度声明；

· 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

· 4. 近三个月纳税证明与社保缴纳证明；

· 5. “信用中国”及“国家企业信用信息公示系统”查询结果截图（无失信被执行人、无重大税收违法、无经营异常记录）；

· 6. ISO9001、ISO/IEC 27001、高新技术企业证书复印件。

（三）同类项目业绩情况

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 项目地点 | 合同额（万元） | 业主/合作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某片区六村综合改造项目 BIM 平台开发 | 2019.9 | 武汉 | 55 | 中建三局工程设计有限公司 |
| 2 | 某露天矿区运输车辆智能调度与称重管理系统 | 2022.5 | 山西 | 68 | 耀宗矿业集团 |
| 3 | 某物流园区车牌识别与月台调度系统 | 2023.3 | 湖北 | 42 | 中部物流有限公司 |
| 4 | 某工业园区电子围栏与危化品车辆管控平台 | 2024.6 | 内蒙古 | 75 | 北部化工园区管委会 |

（以上业绩均提供合同关键页或验收证明复印件并加盖公章，原件备查。）

（四）拟安排的项目负责人及主要团队成员

| 序号 | 姓名 | 角色 | 学历/职称 | 本项目分工 | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡耀宗 | 项目负责人 | 硕士研究生/高级工程师（计算机应用） | 总体负责项目进度、质量与对外协调 | 12 年 |
| 2 | 刘伟 | 后端开发工程师 | 硕士研究生/工程师 | 计次引擎、对外接口、系统管理 | 8 年 |
| 3 | 蔡浩宇 | 后端开发工程师 | 本科/工程师 | 围栏判定、告警与工单、数据层 | 6 年 |
| 4 | 罗宇浩 | 前端开发工程师 | 本科/工程师 | Web 管理端、可视化大屏、移动端 H5 | 5 年 |
| 5 | 钟祺翔 | 算法工程师 | 硕士研究生/工程师 | 车牌识别接入、多帧融合、图像增强复核 | 7 年 |
| 6 | 黄翀 | 实施与测试工程师 | 本科/工程师 | 部署实施、测试、培训与售后支持 | 6 年 |

（提供上述人员的学历证书、职称证书、专业认证及近三个月社保证明复印件并加盖公章。）

（五）自主知识产权情况

| 序号 | 知识产权名称 | 类型 | 证书编号 | 取得时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑曜石车辆识别与车流分析系统 V1.0 | 软件著作权 | 软著登字第 2022325号 | 2022 年 |
| 2 | 黑曜石地磅称重与计量管理系统 V1.0 | 软件著作权 | 软著登字第 2022799号 | 2022 年 |
| 3 | 黑曜石电子围栏与位置服务平台 V1.0 | 软件著作权 | 软著登字第 2023328号 | 2023 年 |
| 4 | 黑曜石矿山生产调度可视化系统 V1.0 | 软件著作权 | 软著登字第 2024001 号 | 2024 年 |
| 5 | 一种复杂工况下的车辆牌照识别方法及装置 | 发明专利 | ZL2023 1 1234567.0 | 2024 年 |

八、项目实施方案

1. 项目需求理解与总体技术方案

1.1 业务理解：倒矿作业全流程

我方通过研读招标文件并结合同类矿山项目经验，将矿区倒矿作业的完整业务链路梳理如下：

派车调度（调度中心下发运输任务，指定起点采区、终点卸矿点）→ 空车出场识别 → 空车过磅（皮重）→ 采区装矿 → 重车过磅（毛重，净重＝毛重－皮重）→ 重车运输至卸矿点 → 卸矿点车牌识别 + 进入电子围栏 → 举升卸矿（停留时长、重量变化）→ 驶离围栏 → 空车回场过磅 → 出场识别 → 车次生成 → 与运输单位对账结算。

上述链路中，车辆身份、卸货次数、作业区域是三个核心管理要素，分别对应本项目的三大建设内容：车牌识别、卸货次数统计、电子围栏。三者互为校验，共同构成倒矿作业的可信数据闭环。

1.2 业务痛点分析

| 序号 | 业务痛点 | 产生原因 | 本项目解决思路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车次统计靠人工，漏记错记多，与结算数据对不上 | 纸质票据 + 人工登记，缺乏自动采集与校验 | 以车牌识别 + 称重 + 围栏停留 + 视频存证四重校验自动生成车次，人工仅做例外复核 |
| 2 | 存在一车多倒、虚报车次、套牌跟车 | 缺少车辆身份核验与作业过程的交叉验证 | 建立车辆档案与黑白名单，异常行为模型自动标记（重复计次、套牌、跟车、空载） |
| 3 | 不按规定区域卸矿、越界作业难以及时发现和追溯 | 缺少区域管控与轨迹证据 | 电子围栏 + 实时告警 + 轨迹回放，形成可追溯证据链 |
| 4 | 地磅、视频、结算系统数据分散，无法联动 | 各系统独立建设，无统一数据口径 | 建设统一数据中心与接口适配层，实现车辆、车次、计量、结算数据双向同步 |
| 5 | 争议处理缺少证据 | 无过程留痕与视频存证 | 每一次有效卸货均留存车牌抓拍图、称重数据、围栏进出时间、定位轨迹，支持一键调阅 |

1.3 系统总体架构

系统采用分层架构设计，自下而上分为五层：

| 层次 | 主要内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | 车牌识别摄像机、地磅称重仪表、北斗/GPS 车载终端（或矿方既有定位平台）、视频监控平台 | 由招标人提供或既有系统，本项目负责接入与联调 |
| 数据接入层 | RTSP/GB28181 视频流接入组件、称重数据接口、定位数据接入组件、接口适配与清洗组件 | 屏蔽异构设备差异，统一数据格式与时间戳 |
| 数据层 | 业务数据库（MySQL/达梦）、缓存（Redis）、消息中间件、对象存储（图片/视频存证） | 支持数据分区与三年以上历史数据在线存储 |
| 平台层 | 车辆档案服务、计次引擎、围栏判定引擎、告警引擎、报表引擎、权限与审计服务、对外 API 网关 | 以微服务方式组织，支持横向扩展 |
| 应用层 | Web 管理端、可视化大屏、移动端 H5 | 面向调度员、司磅员、管理人员、运输单位 |

1.4 技术选型

· 后端：Java（Spring Boot）微服务框架，具备成熟稳定、生态完善、便于矿方后续自主维护的优势；

· 前端：Vue 3 + TypeScript，组件化开发，适配大屏与移动端；

· 数据库：MySQL 8.0（可按需替换为达梦等国产数据库），读写分离与定时备份；

· 缓存与消息：Redis 缓存热点数据，消息中间件处理告警与异步任务，削峰填谷；

· GIS 引擎：采用开源地图引擎（如 OpenLayers / Leaflet）叠加矿方提供的矿区正射影像或平面图，支持内网离线部署；

· 部署：Docker 容器化部署于矿区内网服务器，支持麒麟等国产操作系统，无需互联网连接。

1.5 与既有系统的对接设计

| 对接对象 | 对接方式 | 数据内容 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地磅称重系统 | 数据库视图读取 + REST API 双向同步 | 磅单号、车牌、皮重、毛重、净重、过磅时间 | 我方开发接口，矿方协调开放权限 |
| 视频监控平台 | GB28181 或厂商 SDK/RTSP 取流 | 实时视频流、抓拍图片、录像回放 | 我方开发接入组件，矿方提供设备清单与账号 |
| ERP/结算系统 | REST API + 中间库 | 车次汇总、对账单、结算状态回写 | 我方提供接口文档，双方联合联调 |
| 车载定位平台 | HTTP 推送或定时拉取 | 车辆实时位置、轨迹点、速度、方向 | 我方适配，矿方提供数据接口 |

对接原则：（1）以接口适配层隔离外部系统差异，任一外部系统变更不影响核心业务；（2）所有对外接口包含鉴权、限流与调用日志；（3）提供完整接口文档（含字段说明、示例报文、错误码），并承担联调期的全部技术支持。

2. 车牌识别专项方案

2.1 总体思路：前端识别 + 中心二次校验

本项目复用矿区既有车牌识别摄像机，采用“前端识别 + 中心二次校验 + 人工复核兜底”的三级机制，兼顾识别效率与准确率：

· （1）前端识别：由既有摄像机完成车牌检测与字符识别，输出车牌号、车牌颜色、抓拍图、置信度、时间戳；

· （2）中心二次校验：平台接收多帧识别结果，采用多帧投票融合策略（同一车辆通过期间的连续 N 帧结果按置信度加权投票），并对识别结果做车牌规则校验（省份简称、字符位数、新能源车牌规则）与档案比对（是否为已登记车辆、是否在有效期内）；

· （3）人工复核兜底：置信度低于阈值、规则校验不通过或档案中无匹配记录的，进入复核队列，由司磅员或调度员在复核界面结合抓拍图与视频快速确认，复核结果留痕。

2.2 复杂工况保障措施

| 工况场景 | 技术措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 夜间光照不足 | 联动补光灯策略（由平台下发补光时段与强度建议）；对低照度图像做直方图均衡与对比度增强后再识别 | 夜间识别率 ≥ 96% |
| 雨雾、粉尘 | 图像去雾算法预处理；提高多帧投票帧数；降低置信度阈值并扩大人工复核覆盖面 | 恶劣工况识别率 ≥ 96% |
| 车牌污损、泥污遮挡 | 置信度分级提示；结合车型、车属单位、历史通行记录做候选车牌推荐（Top3 供人工选择）；对高频污损车辆推送清洗提醒 | 识别率 ≥ 96%，错识率显著下降 |
| 车辆高速通行/跟车过近 | 优化抓拍触发位置与视频流缓冲；支持前后车分离与多目标跟踪 | 漏抓率 ≤ 1% |
| 新能源车牌 | 支持 8 位新能源车牌规则与专用字库 | 识别率 ≥ 98% |

量化指标承诺：白天车牌识别准确率 ≥ 98%，夜间及雨雾、粉尘等恶劣工况 ≥ 96%；单帧识别平均耗时 ≤ 300 毫秒；所有低于阈值的识别结果 100% 进入人工复核，复核平均耗时 ≤ 20 秒/条。

2.3 矿用无牌车、临时车管理

· （1）无牌车（矿内工程车、装载机等）：支持车号喷码/车贴识别作为补充；对确实无牌的车辆，采用“车辆档案 + 司机刷卡/人脸/IC 卡 + 人工确认”方式确认身份，并纳入统一管理；

· （2）临时车：支持临时通行证管理，登记车牌、有效期、允许通行区域，到期自动失效并提示；

· （3）黑白名单：支持将违规车辆、报废车辆列入黑名单，进入围栏即告警并阻止计次。

3. 卸货次数自动统计与防作弊方案

3.1 有效卸货车次的判定规则

我方将一次完整、有效的倒矿作业定义为“车次生命周期”，须同时满足以下五个条件，系统在条件全部满足后自动生成 1 条有效车次记录：

| 序号 | 判定条件 | 数据来源 | 阈值/规则（可配置） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆身份确认 | 车牌识别 + 车辆档案 | 识别置信度 ≥ 阈值且档案匹配；否则经人工复核确认 |
| 2 | 进入指定卸矿点电子围栏 | 车载定位/矿方定位平台 | 定位点落入卸矿点围栏范围内 |
| 3 | 围栏内停留时长达标 | 围栏进出事件时间戳 | 停留时长 ≥ 系统阈值（默认 60 秒，可按卸矿点配置） |
| 4 | 载重状态发生变化（重车→空车） | 地磅称重数据 | 本次入场毛重与出场皮重差值 ≥ 阈值，或具备举升信号/重量突变记录 |
| 5 | 视频存证完整 | 视频监控抓拍 | 至少留存入场、卸矿、出场三张抓拍图及关联录像片段 |

五个条件中任一不满足的，系统不生成有效车次，而是生成“待核实记录”并推送至调度员复核，形成“机器判定 + 人工兜底”的闭环。

3.2 异常行为识别模型

| 异常类型 | 识别逻辑 | 处置方式 |
| --- | --- | --- |
| 重复计次 | 同一车牌在设定时间窗（默认 10 分钟）内于同一卸矿点产生多条车次 | 自动合并为 1 次，标记并告警 |
| 套牌 | 同一车牌在不可能的时间/空间内出现于不同区域（基于轨迹与时间的空间冲突检测）；或同牌车车型、颜色与档案不符 | 高等级告警，冻结该车计次，转人工核查 |
| 跟车（一车带一车） | 前后车进入围栏间隔小于阈值，且后车无独立卸矿动作 | 标记后车，告警并复核 |
| 一车多倒/超量倒矿 | 单日车次数超过车辆核定趟次上限 | 告警并生成异常清单 |
| 空载/异常载重 | 净重低于阈值或为负值，或毛重皮重差值异常 | 标记异常，不计入有效车次 |
| 非工作时间作业 | 车次发生在围栏生效时段之外 | 告警并计入违规记录 |

3.3 计次数据防篡改与审计

· （1）链式校验：每条车次记录生成时计算校验值并与上一条记录的校验值关联（链式结构），任何对历史记录的修改都会破坏校验链并被系统检测；

· （2）操作留痕：任何人（含系统管理员）对车次的修改、删除、补录操作，均记录操作人、时间、IP、修改前后完整内容，形成不可删除的审计日志；

· （3）双人复核：有效车次的作废与补录须经调度员提交、管理人员复核两级确认；

· （4）日终对账：每日自动生成车次与地磅磅单的对账表，差异项列入异常清单，支持导出供结算核对；

· （5）数据备份：业务数据每日全量/增量备份，备份文件异地保存，支持按时间点恢复。

量化指标承诺：有效卸货车次判定准确率 ≥ 99.5%；计次数据 100% 留痕可追溯；日终对账差异率 ≤ 0.5%。

4. 电子围栏与轨迹管控方案

4.1 围栏管理能力

· （1）围栏绘制：支持在矿区电子地图上以鼠标点选方式绘制多边形围栏（不少于 3 个顶点）与圆形围栏；支持围栏的新增、编辑、启停、复制与版本管理；

· （2）围栏类型：卸矿点、排土场、禁行区、限速区、临时作业区等，不同类型配置不同的判定规则与告警等级；

· （3）围栏数量：支持不少于 50 个围栏，满足多矿区、多卸矿点管理需求；

· （4）时段策略：围栏可配置生效时段（如仅白班生效），支持工作日/节假日差异化配置；

· （5）车辆分组策略：按车属单位、车型、准运区域对车辆分组，围栏可指定适用的车辆分组，实现精细化管控。

4.2 判定逻辑与告警时效

围栏判定采用“射线法”判断定位点是否落在多边形内（圆形围栏采用距离判定），并结合进入/离开事件的时间戳计算停留时长。判定流程为：

定位数据接入 → 坐标纠偏与去噪（剔除漂移点）→ 点与围栏关系判定 → 出入围栏事件生成 → 结合称重/视频/时段策略进行复合判定 → 告警生成与分级推送。

| 告警类型 | 触发条件 | 告警等级 |
| --- | --- | --- |
| 越界进入 | 车辆进入禁行区围栏 | 严重 |
| 非指定区域卸矿 | 车辆在卸矿点围栏外发生卸矿动作（停留 + 载重变化） | 严重 |
| 超时停留 | 车辆在围栏内停留超过设定上限时长 | 一般 |
| 越时段作业 | 车次发生在围栏生效时段之外 | 一般 |
| 超速 | 车辆在限速区内速度超过阈值 | 提示 |
| 定位信号丢失 | 车辆定位数据中断超过设定时长 | 一般 |

量化指标承诺：越界及非指定区域卸矿行为的判定与告警时延 ≤ 3 秒；露天区域定位精度 ≤ 10 米；告警误报率 ≤ 2%（可通过阈值调优进一步降低）。

4.3 轨迹回放与可视化

· （1）轨迹回放：支持按车牌、时间段查询并回放车辆历史轨迹，支持倍速播放、轨迹点密度调节，回放界面同步展示车次节点与告警标记；

· （2）可视化看板：矿区总览（围栏分布、车辆实时位置、作业热力）、实时过车流水、告警列表、当日/当月作业量趋势、各卸矿点作业量对比；

· （3）证据调阅：从车次记录可一键调阅该次作业的抓拍图、录像片段、称重数据与轨迹回放，形成完整证据链，服务争议处理。

5. 项目重点难点分析及应对措施

| 序号 | 重点难点 | 影响 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区粉尘、泥污导致车牌识别率下降 | 车辆身份确认失败，计次中断 | 多帧投票融合 + 图像增强预处理 + 置信度分级复核 + 候选车牌推荐 + 定期清洗提醒机制 | 算法工程师 |
| 2 | 部分车辆无举升信号，卸矿动作难以判定 | 有效车次判定不准 | 以地磅称重差值为主判据，围栏停留时长与视频存证为辅判据，多源交叉验证；阈值可按车型、卸矿点分别配置 | 后端开发工程师 |
| 3 | 井工矿区域无卫星定位信号 | 围栏判定失效 | 本期以露天矿区围栏管控为主；井下区域采用出入口车牌识别 + 射频卡/基站定位 + 视频存证组合方式，作为二期扩展内容在方案中预留接口 | 项目负责人 |
| 4 | 与地磅、视频、结算系统数据口径不一致 | 对接失败或数据错配 | 项目启动阶段完成数据字典对齐并双方签字确认；建设接口适配层隔离差异；联调期建立问题台账每日销项 | 后端开发工程师 |
| 5 | 矿区网络条件差，数据上传延迟 | 实时性与告警时延不达标 | 关键判定在边缘侧/中心侧本地完成，采用消息中间件削峰与断线重传机制，网络恢复后自动补传 | 实施与测试工程师 |
| 6 | 生产数据安全与保密要求高 | 数据泄露风险 | 内网友有化部署，不接入互联网；权限分级与操作审计；敏感数据加密；全员签署保密承诺；交付后销毁测试数据与回收账号 | 项目负责人 |

6. 项目进度计划与组织设计

6.1 里程碑计划（自合同签订之日起 6 个月）

| 阶段 | 时间（月） | 主要工作内容 | 交付成果 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 需求与设计 | T+0 至 T+1.5 | 现场调研、需求确认、概要设计、详细设计、数据库与接口设计、原型确认 | 需求规格说明书、概要/详细设计说明书、数据库设计说明书、接口设计文档、项目实施方案 | 评审会 |
| 第二阶段 系统开发 | T+1.5 至 T+4 | 八大功能模块开发、单元测试、模块联调 | 可运行的系统各模块、单元测试报告 | 阶段评审 |
| 第三阶段 测试与部署 | T+4 至 T+4.5 | 集成测试、性能测试、安全测试、内网部署、数据初始化、接口联调 | 测试报告、部署手册、用户操作手册、运维手册 | 测试确认 |
| 第四阶段 培训与试运行 | T+4.5 至 T+6 | 现场培训 3 场次 12 课时、试运行 2 个月、缺陷修复、性能调优 | 培训教材与记录、试运行报告 | 初步验收 |
| 第五阶段 验收与质保 | T+6 起 | 最终验收、质保期 12 个月运维与巡检 | 验收报告、巡检报告 | 最终验收 |

6.2 项目组织与人员安排

· （1）项目组共 6 人：项目负责人 1 人、后端开发 2 人、前端开发 1 人、算法工程师 1 人、实施与测试 1 人，满足招标文件“除项目负责人外不少于 5 人”的要求；

· （2）项目负责人在未征得招标人同意的情况下不更换；如确需更换，提前 10 个工作日书面申请并经招标人同意，接任人员资历不低于原人员；

· （3）开发关键阶段（需求调研、部署上线、试运行首月）安排不少于 1 人驻现场工作；

· （4）建立周例会与项目周报制度，每周向招标人书面汇报进度、风险与需协调事项。

6.3 沟通与问题管理机制

· （1）周例会：每周固定时间召开，招标人项目组与中标人项目组参加，形成会议纪要；

· （2）问题台账：所有需求变更、缺陷、协调事项统一登记台账，明确责任人、处理时限与状态，每周销项；

· （3）里程碑评审：每个阶段结束前组织评审，评审通过方可进入下一阶段。

7. 质量、进度与数据安全保障措施

7.1 质量保证措施

· （1）质量管理：公司通过 ISO9001 质量管理体系认证，项目执行过程严格遵循体系文件，实行需求、设计、代码、测试四层评审；

· （2）测试体系：单元测试（覆盖率 ≥ 80%）→ 集成测试 → 系统测试 → 性能测试（并发 300 辆、日均 3000 条记录场景）→ 安全测试（漏洞扫描、权限绕过检测）→ 验收测试，各阶段形成测试报告；

· （3）缺陷管理：缺陷按严重程度分级，严重缺陷 24 小时内修复，一般缺陷 3 个工作日内修复，所有缺陷闭环后方可提交验收；

· （4）交付物管理：所有文档统一模板、统一编号、版本受控，交付前经内部审核。

7.2 进度保障措施

· （1）采用里程碑 + 周计划的双重控制，关键节点提前 5 个工作日预警；

· （2）关键岗位人员 AB 角配置，防止人员变动影响进度；

· （3）对可能影响进度的风险（如接口开放延迟、现场条件不具备）提前识别并书面告知招标人，共同制定应对方案。

7.3 数据安全与保密措施

· （1）系统在内网私有化部署，不接入互联网，代码管理平台不对外开放；

· （2）用户密码加密存储，敏感数据传输加密；按角色分配功能权限与数据权限，实现最小授权；

· （3）操作日志、登录日志、数据变更日志完整留存，支持审计追溯；

· （4）数据每日备份并定期演练恢复；备份介质采用密码防护；

· （5）项目组全员签署网络安全与数据保密承诺，接受招标人监督；驻场终端安装防病毒软件、设置复杂度口令；

· （6）测试环境不使用招标人真实生产数据；项目结束后归还或销毁全部敏感资料，回收账号与权限；

· （7）公司通过 ISO/IEC 27001 信息安全管理体系认证，可为本项目提供体系化安全保障。

8. 培训方案与售后服务承诺

8.1 培训方案

| 场次 | 培训对象 | 培训内容 | 课时 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 场 | 调度员、司磅员 | 车辆识别复核、车次查询与核实、异常处置、日常操作 | 4 课时 | 现场讲授 + 实操 |
| 第 2 场 | 系统管理员 | 用户与权限管理、围栏配置、参数与阈值配置、数据备份恢复、常见问题处理 | 4 课时 | 现场讲授 + 实操 |
| 第 3 场 | 安全监管人员、管理人员 | 告警处置与工单闭环、报表与看板使用、轨迹回放与证据调阅 | 4 课时 | 现场讲授 + 实操 |

培训累计 12 课时，提供纸质与电子教材、操作视频；培训结束后组织考核，考核结果纳入验收材料；质保期内提供 2 次免费补充培训。

8.2 售后服务承诺

· （1）免费质保期：自最终验收合格之日起 12 个月，我方在此基础上额外延长 6 个月，即质保期共计 18 个月；

· （2）响应时效：提供 7×24 小时电话与在线支持；一般故障 4 小时内响应、8 小时内解决；重大故障（系统不可用、计次数据异常）2 小时内响应、24 小时内到场处理并恢复业务；

· （3）质保期内每半年开展一次系统巡检并提交巡检报告，质保期内提供免费的版本升级（不含新增大功能模块）与缺陷修复；

· （4）质保期满后，可按年度签订运维合同，年运维费不高于合同总价的 8%。

九、服务条款

9.1 服务承诺

| 序号 | 服务项目 | 服务承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 合同签订之日起 6 个月内完成开发部署并进入试运行；试运行 2 个月；免费质保及运维 18 个月 |
| 2 | 项目负责人 | 指定 1 名项目负责人全权负责，驻现场服务，未经招标人同意不更换 |
| 3 | 响应时效 | 7×24 小时响应；一般故障 4 小时响应/8 小时解决；重大故障 2 小时响应/24 小时到场 |
| 4 | 培训 | 3 场次、累计 12 课时现场培训，提供教材与考核；质保期内 2 次免费补充培训 |
| 5 | 文档交付 | 需求规格说明书等 13 项文档，纸质 2 套 + 电子 1 套 |
| 6 | 源代码交付 | 交付完整源代码、编译与部署脚本、第三方组件清单 |
| 7 | 知识产权 | 本项目开发的软件成果（含源代码、文档）知识产权归招标人所有 |
| 8 | 巡检 | 质保期内每半年一次现场/远程巡检并提交巡检报告 |

9.2 违约承诺

· （1）人员配置承诺：项目组 6 人，项目负责人与主要技术人员均为本单位正式员工，中标后不擅自更换；如擅自更换，愿按合同总价款的 1% 支付违约金；

· （2）技术要求响应承诺：车牌识别准确率、卸货车次判定准确率、告警时延、系统可用率等量化指标均满足或优于招标文件要求；未达标的，免费整改直至达标，并按合同约定承担违约责任；

· （3）工期承诺：未按期完成开发部署的，每逾期 1 天按合同总价款的 0.5‰ 支付违约金，累计不超过合同总价款的 10%；

· （4）服务承诺：未按响应时效提供服务的，每次按合同总价款的 1‰ 支付违约金；

· （5）保密承诺：项目组全员签署保密协议，如发生泄密，承担相应法律责任并赔偿招标人损失；

· （6）不转包承诺：不将项目转包或违法分包，否则招标人有权解除合同并追究违约责任。

十、商务条款偏离表

投标人名称：武汉黑曜石信息科技有限公司        项目编号：HXKY-ZB-2026-0325

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 6 个月，试运行 2 个月 | 服务期限 6 个月，试运行 2 个月 | 无偏离 |  |
| 2 | 免费质保及运维期不少于 12 个月 | 免费质保及运维期 18 个月 | 正偏离 | 额外延长 6 个月 |
| 3 | 付款方式 30%/30%/30%/10% | 完全响应，按 30%/30%/30%/10% 分期 | 无偏离 |  |
| 4 | 履约保证金为合同金额的 5% | 完全响应，签订合同前提交 | 无偏离 |  |
| 5 | 投标报价不得超过 480,000.00 元 | 投标报价 456,000.00 元 | 无偏离 |  |
| 6 | 报价为包干价，合同期内不作调整 | 完全响应 | 无偏离 |  |
| 7 | 不得转包、违法分包 | 完全响应，承诺不转包不违法分包 | 无偏离 |  |
| 8 | 违约责任按合同约定执行 | 完全响应 | 无偏离 |  |
| 9 | 培训不少于 3 场次、12 课时 | 完全响应，3 场次 12 课时 | 无偏离 |  |

十一、技术（服务）条款偏离表

投标人名称：武汉黑曜石信息科技有限公司        项目编号：HXKY-ZB-2026-0325

| 序号 | 服务名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌识别 | 白天 ≥ 98%，夜间及恶劣工况 ≥ 96%，单帧 ≤ 300ms | 白天 ≥ 98%，夜间及恶劣工况 ≥ 96%，单帧平均 ≤ 300ms | 无偏离 |  |
| 2 | 卸货次数统计 | 判定准确率 ≥ 99.5%，防篡改、可追溯 | 判定准确率 ≥ 99.5%，链式校验 + 操作留痕 + 双人复核 + 日终对账 | 无偏离 |  |
| 3 | 电子围栏 | 围栏不少于 50 个，告警时延 ≤ 3s，定位精度 ≤ 10m | 围栏不少于 50 个，告警时延 ≤ 3s，定位精度 ≤ 10m | 无偏离 |  |
| 4 | 系统性能 | 并发 ≥ 300 辆，日均 ≥ 3000 条，可用率 ≥ 99.9% | 完全响应，并按此指标进行性能测试验证 | 无偏离 |  |
| 5 | 数据存储 | 历史数据在线留存 ≥ 3 年，查询响应 ≤ 3s | 在线留存 3 年以上，分区存储与索引优化保证查询 ≤ 3s | 无偏离 |  |
| 6 | 部署环境 | 内网友有化部署，支持 Linux/国产化数据库 | Docker 容器化内网部署，支持麒麟 OS 与达梦数据库 | 无偏离 |  |
| 7 | 接口对接 | 与地磅、视频监控、结算系统对接，提供 REST API | 提供接口适配层、REST API 与完整接口文档，承担联调技术支持 | 无偏离 |  |
| 8 | 售后服务 | 7×24 响应，重大故障 2 小时响应、24 小时到场 | 7×24 响应，一般故障 4 小时响应/8 小时解决，重大故障 2 小时响应/24 小时到场 | 无偏离 |  |
| 9 | 安全要求 | 满足等保二级相关要求，权限、审计、备份 | 完全响应，提供权限分级、操作审计、加密与备份恢复 | 无偏离 |  |
| 10 | 成果交付 | 13 项文档 + 系统 + 源代码 | 完全响应，纸质 2 套 + 电子 1 套，含完整源代码 | 无偏离 |  |

十二、实质性响应条款响应情况

注：下表所列内容为不可负偏离条款；“投标人响应情况”一栏如实填写“响应”或“不响应”；如与本投标文件其他内容冲突的，以本表为准。

| 序号 | 招标人要求内容 | 投标人响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车牌识别准确率：白天 ≥ 98%，夜间及恶劣工况 ≥ 96% | 响应 |
| 2 | 有效卸货车次判定准确率 ≥ 99.5%，计次数据防篡改、可追溯 | 响应 |
| 3 | 越界/非指定区域卸矿判定与告警时延 ≤ 3 秒 | 响应 |
| 4 | 系统年可用率 ≥ 99.9%，并发车辆 ≥ 300 辆 | 响应 |
| 5 | 免费质保期不少于 12 个月；7×24 小时响应，重大故障 2 小时内响应、24 小时内到场 | 响应（我方提供 18 个月质保） |
| 6 | 项目团队不少于 6 人（含项目负责人），项目负责人未经同意不得更换 | 响应 |
| 7 | 服务期限：合同签订之日起 6 个月内完成开发部署并进入试运行 | 响应 |
| 8 | 投标报价不超过最高投标限价 ¥480,000.00 | 响应 |
| 9 | 系统软件成果（含源代码、文档）知识产权归招标人所有 | 响应 |
| 10 | 不得转包、违法分包 | 响应 |

十三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300 号）的规定，本公司参加 华盛矿业（集团）有限公司 的 矿井货车倒矿智能管控系统开发项目 采购活动，服务全部由本公司承接。本公司从业人员 42 人，营业收入 1,180 万元，资产总额 860 万元，属于小型企业。本公司不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：武汉黑曜石信息科技有限公司        日期：    年   月   日

十四、投标违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与招标投标活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与招标投标活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况、提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他投标人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：（一）投标人之间相互约定给予未中标的投标人利益补偿；（二）不同投标人的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；（三）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；（四）不同投标人的投标文件相互混装；（五）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致；（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）投标人进行同一项投标活动的；（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异；（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查：（一）对于从其他主体获取的投标资料，本公司已审慎核查，确保投标资料真实；（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一经查实虚假，主管部门将依法从严处理并移送有关部门追究法律责任；（三）项目授权代表、员工编制投标文件等行为违反招标投标法律法规或招标文件要求的，由本公司依法承担相应法律责任。

四、本公司已充分知悉招标投标违法、违规行为的法律后果：投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，中标无效，并处罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《投标违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与招标投标活动”。

本公司已仔细阅读《投标违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与招标投标活动。

_______________________________________________________________________

负责人/投标授权代表签名：                知悉人（公章）：武汉黑曜石信息科技有限公司        日期：

十五、其他需要说明的内容

· 1. 我方承诺本项目的报价不低于成本价，报价构成详见《分项报价清单表》，人工、差旅、税费、培训、验收及质保期运维费用均已包含在内。

· 2. 我方理解并接受：本项目的硬件设备（车牌识别摄像机、道闸、LED 屏、工控机、服务器及网络链路）由招标人提供，我方负责提出设备接入要求与参数建议，并承担联调配合义务。

· 3. 我方承诺在项目实施过程中遵守矿区安全管理规定，进场人员须接受安全教育并佩戴劳保用品，因我方人员违规造成的安全事故由我方承担责任。

· 4. 我方承诺在合同签订后 10 个工作日内提交《项目实施方案》，并按招标文件要求提交合同金额 5% 的履约保证金。

· 5. 本投标文件所有复印件均加盖公章，原件备查。